PPR-01

แบบเสนอโครงการสำหรับหน่วยงานภายนอก

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

ชื่อโครงการ 			โครงการปรับปรุงห้องน้ำ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 		โรงเรียนบ้านกุงชัย

ปี(งบประมาณ/การศึกษา) 	ปีการศึกษา 2561

#### ประเภทโครงการ		√ ริเริ่มทำใหม่		 ต่อเนื่อง		 งานประจำ

- หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรียนบ้านกุงชัย  ตำบลดงบัง  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน  164  คน มีห้องน้ำห้องส้วมจำนวน 3 หลัง ซึ่งไม่เพียงพอกับการใช้งานของนักเรียน และมีสภาพชำรุดทรุดโทรม หลังคารั่ว  ไม่มีประตูปิด อุปกรณ์สุขภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 หลัง  ทำให้นักเรียนไม่ได้รับความสะดวกในด้านการใช้ห้องน้ำเป็นอย่างยิ่ง  โรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้มีห้องน้ำบริการที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นให้สามารถใช้บริการได้อย่างเพียงพอ

- วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ

- จำนวนห้องน้ำมีปริมาณพอเพียงกับจำนวนนักเรียน

- เป้าหมาย (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ผลผลิต ห้องน้ำได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซม  จำนวน  1 หลัง

ผลลัพธ์ นักเรียนมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

- ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เชิงปริมาณ ห้องน้ำได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซม  จำนวน  1 หลัง

เชิงคุณภาพ นักเรียนมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ

- กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนบ้านกุงชัย จำนวน 164 คน

- ลักษณะโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซม

- ระยะเวลาดำเนินงาน

2 มกราคม – 31 มีนาคม 2562

- แผนการดำเนินงาน

| การดำเนินงาน | ม.ค. – มี.ค. 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับ ผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |
| ขั้นเตรียมการ 1. ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 3.จัดทำรายละเอียดประมาณการใช้จ่าย ขั้นดำเนินการ 1.ขอรับงบประมาณจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน 2. ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง ขั้นประเมินผล 1.ตรวจรับงานซ่อมแซม 2.สรุปรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นายบุญมี เปรมทา |

- งบประมาณ

62,200 บาท

  - ค่าใช้จ่ายในการจำแนกกิจกรรม

| ที่ | รายละเอียดใช้งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | ประเภทการใช้จ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ค่าตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |
|  | งานเทพื้นรอบ ๆ ห้องน้ำ |  |  |  |  |  |
| 1. | ทราย คิวละ 500 บาท | 7 คิว | 3,500 |  |  | √ |
| 2. | หิน คิวละ 800 บาท | 6 คิว | 4,800 |  |  | √ |
| 3. | ปูนซีเมนต์เทพื่นถุงละ 120 บาท | 40 ถุง | 4,800 |  |  | √ |
| 4. | ค่ากระเบื้อง กล่องละ 200 บาท | 15 กล่อง | 3,000 |  |  | √ |
|  | งานซ่อมหลังคากระเบื้อง |  |  |  |  |  |
| 1. | กระเบื้องลอนคู่ แผ่นละ 140 บาท | 60 แผ่น | 8,400 |  |  | √ |
| 2. | ครอบกระเบื้องมุงหลังคา | 15 แผ่น | 2,100 |  |  | √ |
| 3. | ค่าโครงหลังคาเหล็ก |  | 5,500 |  |  | √ |
| 4. | ไม้เชิงชายเฌอร่า แผ่นละ 250 บาท | 5 แผ่น | 1,250 |  |  | √ |
|  | งานสุขภัณฑ์ |  |  |  |  |  |
| 1. | ค่าชักโครก ตัวละ 3,000 บาท | 4 | 12,000 |  |  | √ |
| 2. | ค่าโถปัสสาวะ ตัวละ 2,000 บาท | 3 | 6,000 |  |  | √ |
| 3. | อ่างล้างมือ ตัวละ 1,000 บาท | 2 | 2,000 |  |  | √ |
| 4. | กระจกส่องหน้า ตัวละ 500 บาท | 2 | 1,000 |  |  | √ |
| 5. | ค่าประตูห้องน้ำ 4 บาน บานละ 1,350 บาท | 4 | 5,400 |  |  |  |
|  | งานทาสี |  |  |  |  |  |
| 1. | สีทาเหล็กกันสนิมถังละ 1,200 บาท | 1 | 1,200 |  |  | √ |
| 2. | สีทารองพื้นปูนเก่า 1 ถังละ 900 | 1 | 900 |  |  | √ |
| 3. | สีทาผนังถังละ 1,250 บาท | 1 | 1,250 |  |  | √ |
|  | รวม |  | 62,200 |  |  | √ |

- วิธีการประเมินผล

1. การสังเกต

2. แบบสอบถาม

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ห้องน้ำโรงเรียนมีปริมาณพอเพียงกับจำนวนนักเรียน

- นักเรียนมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

- ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ–สกุล นายบุญมี  เปรมทา    โทรศัพท์มือถือ    081 – 9779699

อีเมล์ boomee1542502@gmail.com

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ

(นายบุญมี  เปรมทา)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ                                      ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายไพโรจน์  ใจดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัย

ที่  ศธ ๐๔๑๗๕.๕๐8/ 064                                             โรงเรียนบ้านกุงชัย 106 หมู่ที่ ๑0

ตำบลดงบัง  อำเภอลืออำนาจ

จังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๗12๐

21  มีนาคม   ๒๕62

เรื่อง    ส่งโครงการขอรับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ

เรียน   ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดอำนาจเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ			จำนวน  ๑  ชุด

2. ภาพถ่ายห้องน้ำที่ชำรุด				จำนวน  1  ฉบับ

ด้วยโรงเรียนบ้านกุงชัย ตำบลดงบัง  อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 164 คน  มีปัญหาห้องน้ำชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  ทำให้นักเรียนมีปัญหาเรื่องห้องน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังภาพที่นำมาเรียนพร้อมนี้

โรงเรียนบ้านกุงชัยจึงได้ขอรับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำโรงเรียนโดยได้ส่งเอกสารโครงการแนบเรียนมาพร้อมกับหนังสือนี้  โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน  และขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์  ใจดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุงชัย

งานธุรการ

โทร ๐๘-๓๓๖๔-๓๐๙๓

สภาพห้องน้ำที่ชำรุดในปัจจุบัน